INFORME DE PLAN DE DESARROLLO

BEHIND THE SCREEN

Pasos para desarrollar el videojuego en Python

1. Introducción

Este informe presenta una guía organizada para desarrollar el videojuego Behind The Screen, un juego de investigación digital enfocado en el cyberbullying. El objetivo es establecer los pasos necesarios para construir el proyecto en Python, desde la planeación inicial hasta la presentación final.

El videojuego se desarrollará utilizando una interfaz gráfica, estructuras de datos como grafos y árboles, componentes aleatorios, elementos inclusivos y un modo multijugador local mediante cliente-servidor.

2. Objetivo del plan de desarrollo

El objetivo principal de este plan es definir una ruta clara de trabajo para que el equipo pueda construir el videojuego de forma ordenada, dividiendo el proyecto en módulos y etapas.

Este plan permitirá:

- Organizar el desarrollo por fases.

- Dividir tareas entre los integrantes.

- Identificar las librerías necesarias.

- Implementar correctamente grafos y árboles.

- Integrar el modo multijugador con sockets.

- Preparar el videojuego para la sustentación y la Feria Gamer.

3. Tecnologías recomendadas

Lenguaje principal

- Python

Librerías recomendadas

Pygame

Se utilizará para crear la ventana del juego, dibujar botones, mostrar textos, manejar eventos del teclado y mouse, reproducir sonidos y construir la interfaz gráfica.

NetworkX

Se utilizará para construir y manipular grafos, representando las relaciones entre usuarios dentro de la red social ficticia del juego.

Socket

Se utilizará para implementar la comunicación cliente-servidor en el modo multijugador local.

Random

Se utilizará para generar componentes aleatorios como sospechosos, pistas, mensajes y conexiones entre usuarios.

JSON

Se utilizará para guardar datos del juego, casos, configuraciones, diálogos, mensajes y progreso.

4. Estructura general del proyecto

Se recomienda organizar el proyecto en carpetas y archivos separados para facilitar el mantenimiento del código.

Estructura sugerida

BehindTheScreen/

│

├── main.py

├── config.py

├── requirements.txt

│

├── assets/

│   ├── images/

│   ├── sounds/

│   ├── fonts/

│

├── data/

│   ├── cases.json

│   ├── dialogues.json

│   ├── users.json

│   ├── messages.json

│

├── src/

│   ├── game.py

│   ├── menu.py

│   ├── case_manager.py

│   ├── graph_manager.py

│   ├── decision_tree.py

│   ├── multiplayer.py

│   ├── ui.py

│   ├── player.py

│   ├── sound_manager.py

│   ├── settings.py

│

└── README.md

5. Fase 1: Planeación del videojuego

Antes de programar, el equipo debe definir claramente qué tendrá el juego.

Actividades principales

- Definir el nombre final del juego.

- Definir la historia principal.

- Definir los personajes.

- Definir el objetivo del jugador.

- Definir los casos de cyberbullying.

- Definir cómo se gana y cómo se pierde.

- Definir qué estructuras de datos se usarán.

- Definir el estilo visual.

Resultado esperado de esta fase

Al finalizar esta fase, el equipo debe tener un documento base con:

- Historia del juego.

- Mecánicas principales.

- Lista de personajes.

- Lista de casos.

- Boceto de pantallas.

- Diagrama básico del sistema.

6. Fase 2: Diseño de la interfaz gráfica

En esta fase se construyen las pantallas principales del videojuego.

Pantallas necesarias

Menú principal

Debe incluir botones como:

- Iniciar juego

- Multijugador

- Opciones

- Ayuda

- Salir

Pantalla de selección de caso

Permite escoger el caso que el jugador investigará.

Pantalla de investigación

Es la pantalla principal del juego. Debe mostrar:

- Mensajes

- Perfiles

- Pistas

- Sospechosos

- Botón para analizar grafo

- Botón para tomar decisión

Pantalla del grafo social

Muestra los usuarios como nodos y sus relaciones como conexiones.

Pantalla de resultados

Muestra si el jugador descubrió correctamente al acosador.

Resultado esperado de esta fase

Una versión inicial donde el jugador pueda navegar entre pantallas, aunque todavía no tenga toda la lógica implementada.

7. Fase 3: Implementación del sistema de casos

El sistema de casos será la base narrativa del juego.

Cada caso debe tener

- Nombre del caso.

- Víctima.

- Sospechosos.

- Mensajes.

- Pistas.

- Acosador real.

- Tiempo límite.

- Resultado correcto.

Ejemplo de estructura JSON

{

"case_id": 1,

"title": "El usuario anónimo",

"victim": "Emma",

"suspects": ["Noah", "Mia", "Lucas"],

"bully": "Noah",

"messages": [

"No deberías volver al grupo",

"Todos se están burlando de ti",

"ShadowUser publicó una imagen editada"

],

"clues": [

"El mensaje fue enviado a las 8:30 PM",

"Noah estuvo conectado a esa hora",

"La cuenta anónima tiene relación con el grupo de Noah"

]

}

Resultado esperado de esta fase

El juego debe poder cargar un caso desde un archivo JSON y mostrar su información en pantalla.

8. Fase 4: Implementación de grafos

Los grafos serán una de las partes más importantes del proyecto porque representan la red social del juego.

Representación

- Nodo: usuario.

- Arista: relación, amistad, mensaje o interacción.

Usos dentro del juego

BFS

Permite analizar cómo se propaga un rumor desde un usuario inicial.

DFS

Permite explorar conexiones profundas entre usuarios.

Dijkstra

Permite encontrar la ruta más corta o rápida de propagación entre dos usuarios.

Centralidad

Permite detectar usuarios muy influyentes dentro de la red.

Resultado esperado de esta fase

El jugador debe poder visualizar el grafo y usarlo como herramienta para encontrar pistas.

9. Fase 5: Implementación de árboles de decisión

Los árboles de decisión permitirán clasificar mensajes y manejar decisiones del jugador.

Usos principales

- Clasificar mensajes como ofensivos, sospechosos o normales.

- Guiar diálogos con personajes.

- Definir consecuencias según decisiones.

- Generar finales diferentes.

Ejemplo de árbol

Mensaje recibido

│

├── ¿Contiene insulto?

│   ├── Sí → Mensaje ofensivo

│   └── No

│

├── ¿Contiene amenaza?

│   ├── Sí → Mensaje grave

│   └── No

│

└── ¿Difunde rumor?

├── Sí → Cyberbullying

└── No → Mensaje normal

Resultado esperado de esta fase

El juego debe poder analizar mensajes y tomar decisiones según un árbol lógico.

10. Fase 6: Componente aleatorio

El juego debe incluir elementos aleatorios para que cada partida sea diferente.

Elementos que pueden ser aleatorios

- Acosador principal.

- Orden de aparición de pistas.

- Mensajes sospechosos.

- Conexiones del grafo.

- Eventos inesperados.

- Tiempo de aparición de nuevas publicaciones.

Resultado esperado de esta fase

Cada partida debe sentirse diferente, aunque use la misma base de historia.

11. Fase 7: Sistema de decisiones y finales

El jugador debe tomar decisiones durante la investigación.

Decisiones posibles

- Acusar a un sospechoso.

- Pedir más información.

- Revisar mensajes eliminados.

- Bloquear una cuenta.

- Reportar un usuario.

- Entrevistar a un personaje.

Finales posibles

Final bueno

El jugador identifica correctamente al acosador y ayuda a la víctima.

Final neutral

El jugador identifica parte del problema, pero no descubre toda la red de acoso.

Final malo

El jugador acusa a la persona equivocada o no actúa a tiempo.

12. Fase 8: Modo multijugador cliente-servidor

El modo multijugador puede implementarse en red local usando sockets.

Roles del multijugador

Jugador 1: Detective

Debe investigar, revisar pistas y descubrir al acosador.

Jugador 2: Acosador

Debe intentar ocultar pistas, borrar mensajes o desviar la investigación.

Funcionamiento básico

- Un computador ejecuta el servidor.

- Otro computador ejecuta el cliente.

- Ambos se conectan por IP local.

- El servidor envía eventos del juego.

- El cliente responde con acciones.

Resultado esperado de esta fase

Debe existir una conexión básica entre dos jugadores donde se puedan enviar acciones simples.

13. Fase 9: Inclusión y accesibilidad

El juego debe incluir características que faciliten su uso a diferentes tipos de usuarios.

Opciones recomendadas

- Modo alto contraste.

- Subtítulos.

- Tamaño de texto ajustable.

- Señales visuales para sonidos.

- Control de volumen.

- Botón de ayuda visible.

- Tutorial inicial.

14. Fase 10: Sonido y efectos visuales

Los sonidos ayudan a mejorar la experiencia del jugador.

Sonidos recomendados

- Música del menú.

- Sonido al hacer clic.

- Sonido al desbloquear una pista.

- Sonido de alerta.

- Sonido de victoria.

- Sonido de error.

Efectos visuales recomendados

- Resaltado de pistas importantes.

- Animación al descubrir evidencia.

- Cambio de color en nodos sospechosos.

- Notificaciones emergentes.

15. Fase 11: Pruebas del videojuego

Antes de presentar el proyecto, se deben realizar pruebas completas.

Pruebas necesarias

Pruebas de interfaz

Verificar que todos los botones funcionen correctamente.

Pruebas de lógica

Verificar que los casos se resuelvan correctamente.

Pruebas de grafos

Verificar que BFS, DFS y Dijkstra funcionen bien.

Pruebas de multijugador

Verificar que cliente y servidor se conecten correctamente.

Pruebas de errores

Verificar que el programa no se cierre si el usuario presiona botones incorrectos o deja campos vacíos.

16. Fase 12: Preparación para la sustentación

Para la sustentación se recomienda preparar una explicación clara del proyecto.

Puntos que deben explicar

- Problemática del cyberbullying.

- Objetivo del videojuego.

- Mecánicas principales.

- Uso de grafos.

- Uso de árboles.

- Componente aleatorio.

- Componente inclusivo.

- Modo multijugador.

- Demostración del gameplay.

- Conclusiones.

17. División de tareas del equipo

Integrante 1: Programación principal

- Estructura del proyecto.

- Lógica principal.

- Integración de módulos.

Integrante 2: Grafos y algoritmos

- NetworkX.

- BFS.

- DFS.

- Dijkstra.

- Visualización del grafo.

Integrante 3: Interfaz y diseño

- Menús.

- Botones.

- Pantallas.

- Imágenes.

- Experiencia visual.

Integrante 4: Multijugador y documentación

- Sockets.

- Cliente-servidor.

- Informe.

- Pendón.

- Presentación.

18. Cronograma sugerido

Semana 1

- Definir historia, personajes y casos.

- Crear estructura de carpetas.

- Diseñar bocetos de interfaz.

Semana 2

- Crear menú principal.

- Crear pantalla de investigación.

- Cargar casos desde JSON.

Semana 3

- Implementar grafos.

- Implementar BFS, DFS y Dijkstra.

- Mostrar el grafo en pantalla.

Semana 4

- Implementar árbol de decisiones.

- Agregar pistas, sospechosos y decisiones.

- Crear finales.

Semana 5

- Implementar multijugador con sockets.

- Agregar sonidos.

- Agregar accesibilidad.

Semana 6

- Corregir errores.

- Probar el juego completo.

- Preparar sustentación, pendón y presentación.

19. Producto mínimo viable

Si el tiempo es limitado, se recomienda construir primero una versión básica funcional.

Versión mínima debe tener

- Menú principal.

- Un caso jugable.

- Sistema de pistas.

- Grafo social visible.

- Uso de BFS o DFS.

- Árbol de decisión simple.

- Pantalla de victoria o derrota.

- Ayuda del juego.

Después de tener esto funcionando, se agregan:

- más casos

- multijugador

- sonidos

- animaciones

- más algoritmos

- accesibilidad avanzada

20. Conclusión

El desarrollo de Behind The Screen debe realizarse por fases para evitar desorden en el código y facilitar la integración de los requisitos del laboratorio.

La estrategia más recomendable es comenzar con una versión sencilla pero funcional, donde exista un caso jugable, una interfaz clara, un grafo social y un sistema de decisiones. Luego se pueden agregar progresivamente el multijugador, los sonidos, la accesibilidad y más contenido.

Este plan permite que el equipo avance de forma organizada y que cada integrante pueda encargarse de una parte específica del proyecto, asegurando que el videojuego cumpla con los requerimientos académicos y tenga una buena presentación en la Feria Gamer.